**Planification**

1. Organisation des « dataset » – **10m 10m**
2. Table de correspondance dans Indices.txt – **5m 5m**
3. Inventer un indice pour le chat cyclope – **10m 5m**
4. Parsing de la table de correspondance – **10m 1m**
5. Afficher 7 images distinctes « neutres » et 1 image « singulière » – **4h 3h**
6. Gestion du chronomètre – **3h 3h**
7. Validation du captcha – **4h 3h**
8. Nettoyage de code – **3h 3h**
9. API REST – **7h**

**3h**

**+**

9h55 – 11h

12h43 – 15h10